# نقشه راه ۱۰ فازی برای بهبود کامل فروشگاه اینترنتی

## فاز ۱ – زیرساخت و دیتابیس

- جدا کردن تنظیمات پروژه به فایل‌های:

  - settings_base.py

  - settings_dev.py

  - settings_prod.py

- استفاده از ENV برای مدیریت:

  - SECRET_KEY

  - DEBUG

  - DATABASES

- آماده‌سازی برای PostgreSQL (حتی اگر فعلاً در حالت توسعه هستی)

- افزودن db_index=True به فیلدهای مهم (مثل slug، is_active)

- ساختن requirements.txt یا pyproject.toml

## فاز ۲ – طراحی UX پایه و ساختار صفحات اصلی

- طراحی کامل صفحه اصلی:

  - Hero جذاب

  - بخش محصولات ویژه، جدیدها، پرفروش‌ها

- ساخت صفحه لیست محصولات:

  - نمایش کارت‌ها

  - صفحه‌بندی (pagination)

- طراحی صفحه جزئیات محصول:

  - عکس، قیمت، موجودی، توضیحات

  - محصولات مرتبط

## فاز ۳ – بهینه‌سازی کوئری‌ها و افزایش کارایی

- استفاده از:

  - select_related برای category و brand

  - prefetch_related برای روابط many-to-many

- بهینه‌سازی context_processor:

  - کاهش تعداد کوئری‌ها

  - استفاده از cache برای SiteSetting

- بهینه‌سازی تصاویر:

  - فرمت WebP

  - رفع خطاهای 404 استاتیک

## فاز ۴ – پیاده‌سازی فیچرهای بیزنسی اصلی

- ایجاد سیستم سبد خرید (Cart)

- صفحه نمایش سبد خرید + امکان تغییر تعداد

- چک‌اوت ساده:

  - آدرس، شماره تماس

  - ثبت سفارش در مدل‌های Order و OrderItem

- صفحه «سفارش ثبت شد»

## فاز ۵ – سیستم حساب کاربری و تجربه کاربر

- فعال‌سازی ثبت‌نام و ورود کاربر

- ساخت صفحه پروفایل:

  - اطلاعات کاربری

  - لیست سفارش‌ها

- افزودن Wishlist (اختیاری)

- افزودن SMS یا ایمیل هنگام ثبت سفارش

## فاز ۶ – سئو و بهینه‌سازی برای گوگل

- افزودن title و meta description داینامیک

- URLهای تمیز و مناسب سئو

- ایجاد sitemap.xml و robots.txt

- افزودن OpenGraph برای اشتراک‌گذاری در شبکه‌های اجتماعی

- پیاده‌سازی schema.org/Product برای صفحات محصول

## فاز ۷ – امنیت Back-end و Front-end

- در محیط واقعی:

  - DEBUG = False

  - ALLOWED_HOSTS صحیح

- فعال‌سازی کوکی‌های امن:

  - CSRF_COOKIE_SECURE = True

  - SESSION_COOKIE_SECURE = True

- استفاده از login_required برای صفحات حساس

- جلوگیری از اسپم در فرم‌ها (captcha یا honeypot)

## فاز ۸ – بهبود پنل ادمین و مدیریت محتوا

- افزودن search_fields، list_filter، list_editable

- فیلتر روی دسته، برند، موجودی در admin

- مدیریت بهتر سفارش‌ها (فیلتر بر اساس وضعیت)

- بهینه‌سازی نمایش تصاویر در admin

## فاز ۹ – کیفیت کد و تست‌ها

- نوشتن تست‌های پایه:

  - دریافت پاسخ 200 از صفحات اصلی

  - ثبت سفارش

  - ثبت‌نام کاربر

- افزودن ابزارهای کیفیت کد:

  - black

  - isort

  - flake8

- حذف importهای تکراری و کدهای غیرضروری

## فاز ۱۰ – قابلیت‌های پیشرفته و آینده‌ساز

- جست‌وجوی حرفه‌ای (نام، توضیحات، برند)

- سیستم پیشنهادگر محصولات مشابه

- چندزبانه کردن سایت با i18n

- ساخت API برای اپ موبایل (در آینده)

اگر خواستی، یکی از این فازها رو انتخاب کن تا از همین لحظه شروع کنیم و کد کاملش رو روی پروژه‌ات پیاده کنیم.